昆明理工大学硕士研究生入学考试《建筑施工管理》考试大纲

第一部分  考试形式和试卷结构

一、试卷满分及考试时间

试卷满分为150 分，考试时间为180 分钟。

二、答题方式

答题方式为闭卷、笔试。

三、试卷的内容结构

基本概念、基本原理、基本方法等基础知识              40%

流水施工的计算与应用                                20%

建筑施工进度计划的编制与进度控制                    20%

合同管理理论与方法的应用                            20%

四、试卷的题型结构

名词、术语解释题              10%

简述题                        20%

基本计算题                    40%

综合应用题                    30%

第二部分  考察的知识及范围

一、建筑工程施工管理概论

掌握基本建设程序，了解施工准备工作，熟悉施工组织设计的概念，熟悉施工项目管理的目标和任务。

二、流水施工原理

掌握流水施工概念， 掌握流水施工参数的确定方法， 掌握 等节拍专业流水 的计算方法；熟悉异节拍专业流水 的计算方法；熟悉无节奏专业流水的概念及计算方法；

三、施工进度计划技术与进度控制

掌握施工进度计划的类型，掌握控制性施工进度计划的作用，熟悉实施性施工进度计划的作用。掌握横道图进度计划的编制方法；掌握网络计划基本概念，掌握双代号网络图和单代号网络图的原理及编制方法；掌握 网络计划的优化方法；熟悉单代号搭接网络。掌握关键工作、关键路线和时差的概念及计算方法；掌握 施工进度控制的任务和措施 ，掌握施工进度控制的任务，熟悉施工进度控制的措施。

四、施工管理的组织

熟悉项目结构分析，了解施工管理的组织结构 ，熟悉施工管理的工作任务分工。

五、施工成本管理

掌握按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成，掌握按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成；了解建筑安装工程费用计算方法；熟悉建筑安装工程计价程序；了解工程量清单计价。 了解人工定额、材料消耗定额、施工机械台班使用定额；熟悉工程计量、合同价款调整 以及工程变更。熟悉合同价款期中支付以及竣工结算与支付。

六、施工合同管理

掌握施工合同变更管理程序、方法，掌握 施工合同的索赔管理；掌握施工合同索赔的依据和证据；掌握施工合同索赔的程序

七、单位工程施工组织

了解建筑工程施工组织的基本概念、施工组织设计的种类与作用；了解施工准备工作的意义及作用，熟悉施工准备工作的内容和方法；熟悉施工现场技术、料具、机械、劳动、文明、环境管理的内容和方法； 了解施工组织总设计的编制依据、程序和作用，熟悉施工组织总设计的编制内容和步骤；了解编制单位工程施工组织设计的依据、程序，熟悉单位工程施工组织设计的编制内容与要求。

八、施工质量安全管理

掌握人和物的不安全、安全管理，熟悉措施、伤亡事故处理等；掌握质量体系认证、基本方法，熟悉质量分析技术。